ДОГОВОР  ПОДРЯДА №

г. Новороссийск			    			              «____»__________  2016г.

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. технического директора Фофонова Ивана Михайловича, действующего на основании доверенности №2110-07/121 от 21.07.2015г., и общество с ограниченной ответственностью «Спецстройавтоматика», в лице Генерального директора Волгина Юрия Вячеславовича, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1.  Предметом договора являются оказание Исполнителем  услуг Заказчику выполнение работ по разработке проекта и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  и управления эвакуацией на объекты ПАО «НМТП» (помещение ресторана пассажирского павильона набережная адмирала Серебрякова 4) согласно предписанию №447/1/189 от 11.11.2015г. управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями предписания ГУ МЧС России, техническим заданием и условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги согласно Технического задания (Приложение№ 1 к договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость услуг по Договору составляет 494 872 (Четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля, без учёта НДС 18%.  НДС нет.

2.2. Оплата осуществляется после подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ и предоставления счёта, в течении пяти банковских дней, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Документы оформляются в соответствии с  требованиями действующего законодательства. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Выполнить все работы собственными или привлеченными силами и средствами  в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в точном соответствии с нормативно-технической документацией и действующего законодательства.

3.2. Сдать  Заказчику выполненные работы  с последующим подписанием Акта  приемки выполненных работ.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА

4.1. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанного акта приёмки выполненных работ,  при  предоставлении счёта.

4.2. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения задания, объемов и состава работ, сроков окончания производства работ.

4.3. Подписать Акт приема-передачи выполненных работ в течение пяти  с момента его получения, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

5.1. Работы должны быть начаты с даты подписания сторонами  Договора  и завершены в срок не позднее 30 (тридцати) календарных с даты подписания.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1.  Работы принимаются Заказчиком и считаются выполненными в полном объёме после  подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Перечень документации подлежащей передаче Заказчику до подписания сторонами акта приёмки выполненных работ предусмотрен Техническим заданием (Приложение №1).

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком  после подписания сторонами акта приемки выполненных работ  и представления Исполнителем счёта на оплату. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих с момента выставления Исполнителем счета.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Исполнитель гарантирует:

- качество выполнения работ в соответствии  с действующими нормативами и в объёме оговоренном Техническим заданием (Приложение №1);

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. Сумма начисленной пени может быть удержана Заказчиком из платежа при окончательном расчёте по договору.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

9.4. В  случае наложения штрафных санкций на Заказчика, причиной которых явилось неисполнение в срок условий Договора Исполнителем, последний обязуется возместить Заказчику причинённый ущерб.

9.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают   Стороны   от   ответственности,   выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другим Сторонам соответствующего извещения. При этом Исполнитель возвращает Заказчику сумму перечисленного аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Не решенные таким образом споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.

12.2. В случае неисполнения одной из Сторон условий настоящего договора, другая сторона может  досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением  о расторжении другой Стороны за десять календарных дней до планируемой даты расторжения.

12.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

12.5. Исполнитель обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого Исполнителя связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

12.6. Исполнитель обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

12.7. Исполнитель информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию о связанности в соответствии с таблицей (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1-   Техническое задание

13.2.Приложение №2 – Локальный ресурсный  сметный расчёт

13.2. Приложение №3 – Уведомление о связанности  сторон

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Публичное Акционерное Общество «Новороссийский морской торговый порт» ИНН 2315004404 / КПП 997650001 353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая,14. тел: (8617) 61-06-93, 60-46-60 факс: (8617) 61-21-40, 60-29-51 р/с. 40702810952460102191 Банк: Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар к/с. 30101810100000000602 БИК 040349602 ОКПО 01125867, ОГРН 1022302380638 И.О. технического директора ПАО «НМТП» ___________________И.М. Фофонов М.П. | ООО «Спецстройавтоматика» cca@mail.ru ИНН 2315092802 КПП 231501001. 353907 г. Новороссийск, ул. Шиллеровская, 2. тел/факс (8617) 21-22-11. р/с 40702810852460101263 БИК 040349602 Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар к/с 30101810100000000602 ОГРН 1022302399030, ОКПО 10074287. ОКВЭД 45.31, 74.84. ОКОГУ 49013. Генеральный директор ООО «Спецстройавтоматика» ______________________ Ю.В. Волгин М.П. |

Приложение № __                                               к договору №  ______от  «___»  ________   201_ г.

Уведомление о связанности сторон

Таблица для заполнения Подрядчиком______________________:

(Прим.: необходимо отметить нужное)

Настоящим Подрядчик информирует Заказчика о том, что был ознакомлен с принятым Заказчиком Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (размещён на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие Заказчику на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

| Признаки связанных сторон (отметить нужное): | Признаки не связанных сторон (отметить нужное): |
| --- | --- |
| - Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: (а) контролирует ПАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ПАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ (b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ПАО «НМТП». _________________________________________ _________________________________________ (c) осуществляет совместный контроль над ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ПАО «НМТП». _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ (d) является ассоциированной организацией. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ПАО «НМТП» или его материнской организации: (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров __________________________________________ (b) член коллегиального органа управления; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. __________________________________________ (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. __________________________________________ 3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. __________________________________________ __________________________________________ (b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. ________________________________________ ________________________________________ (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. ________________________________________ ________________________________________ | (а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия. _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ (c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (d) отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине возникающей в результате этого экономической зависимости. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости и Заказчика. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ _____________________________________ |

Подрядчик должен сделать письменный вывод о признании или не признании себя связанной стороной Заказчика.

______________     	__________________           ___________

(должность)                          ( подпись.)                                 (ф.и.о.)

«___» ____________201__г.

ПРИМЕЧАНИЕ: просим Подрядчика отметить необходимые поля с признаками отнесения или не отнесения к связанной стороне и сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной Заказчика. При отмечании признаков в обоих полях Таблицы, просим также сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной Заказчика.

АНКЕТА должна быть заполнена и возвращена Подрядчиком в адрес Заказчика.